|  | Acta de Reuniones |  | ACTA N°004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMA DE LA REUNIÓN: Presentación Sprint 2 |  |  |  |  |
| PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Esteban Cuichan |  |  |  |  |
| LUGAR: Reunión Virtual (Zoom) |  |  |  | FECHA: 02-Julio-2026 |
| HORA REAL DE INICIO: 21:25 |  | HORA DE FINALIZACIÓN: 21:45 |  |  |

| AGENDA DE LA CONVOCATORIA: |  |
| --- | --- |
| 1. | Presentación de Sprint 2. |
| 2. | Propuesta de posibles cosas a añadir (Aprobación del cliente). |
| 3. | Observaciones y recomendaciones por parte del cliente. |

| NOMBRE PARTICIPANTES | CARGO |
| --- | --- |
| Ayala Eatan | Programador |
| Catota Johan | Programador |
| Caizaluisa Katherine | Tester |
| Cuichan Esteban | Scrum Master |

| DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Presentar el Sprint 2. |  |  |  |
| 1.2 | Dar a conocer posibles propuestas o cosas a añadir al proyecto, para mayor accesibilidad. |  |  |  |
| 1.3 | Solicitar imágenes de los productos y la lista de los productos con precios. |  |  |  |
| 1.4 | Observaciones y recomendaciones por parte del cliente. |  |  |  |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS: |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA |
| 2.1 | Corregir el registro de productos |  | Johan Catota | 03-Julio-2026 |
| 2.2 | Corregir clientes inactivos |  | Katerine Caizaluisa | 08-Julio-2026 |
| 2.3 | Corregir clientes potenciales |  | Eatan Ayala | 08-Julio-2026 |
| 2.4 | Corregir registro de clientes |  | Esteban Cuichan | 08-Julio-2026 |
| TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA: Recomendaciones por parte del clientes |  |  |  |  |
| LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 10-Julio-2026 |  |  |  |  |
| ACTA ELABORADA POR: Esteban Cuichan |  |  |  |  |
| ESTUDIANTE Esteban Cuichan Fecha: 02/Julio/2026 |  | Ing. Jenny Ruiz Fecha: 02/Julio/2026 |  |  |

Tutora Académica	Líder del grupo de proyecto Ing. Jenny Ruiz		Esteban Cuichan