|  | Acta de Reuniones |  | ACTA N°002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMA DE LA REUNIÓN: Segunda entrevista al dueño de “Los Huertos del JuanK” |  |  |  |  |
| PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Esteban Cuichan |  |  |  |  |
| LUGAR: reunion virtual (zoom) |  |  |  | FECHA: 13/05/2026 |
| HORA REAL DE INICIO: 21:15 |  | HORA DE FINALIZACIÓN: 21:26 |  |  |

| AGENDA DE LA CONVOCATORIA: |  |
| --- | --- |
| 1. | Se planea definir todos los campos para el registro de productos |
| 2. | Definir los datos obligatorios y opcionales para el registro de clientes |
| 3. | Especificar los reportes requeridos (formatos en excel, manejo de errores ) |

| NOMBRE PARTICIPANTES | CARGO |
| --- | --- |
| Cuichan Esteban | Scrum Master |
| Catota Johan | Programador |
| Ayala Eatan | Programador |
| Caizaluisa Katerine | Tester |

| DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Solventar dudas sobre la gestion y registro de productos, usuarios |  |  |  |
| 1.2 | Consultas y correcciones al estado actual del proyecto, por parte del cliente |  |  |  |
| 1.3 | Revision y conclusiones para el desarrollo de los futuros sprint del proyecto |  |  |  |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS: |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA |
| 2. | Incorporar los campos designados por el cliente |  | Esteban Cuichan | 16/05/2026 |
|  | Correccion de la MZHU |  | Katerine Caizaluisa | 17/05/2026 |
|  | Correccion de la codificacion |  | Johan Catota, Eatan Ayala | 17/05/2026 |
| TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA: Ninguno. La reunión se solventó con las dudas del ingreso de datos para el sistema. |  |  |  |  |
| LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: reunion virtual (zoom), 05/06/2026, 21:15 |  |  |  |  |
| ACTA ELABORADA POR: Katerine Caizaluisa |  |  |  |  |
| ESTUDIANTE Katerine Caizaluisa Fecha: 16/06/2026 |  | Ing. Jenny Ruiz Fecha: 16/06/2026 |  |  |

Tutora Academica

Líder del grupo de proyecto