|  | Acta de Reuniones |  | ACTA N°003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMA DE LA REUNIÓN: Presentación del Sprint 1 |  |  |  |  |
| PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Esteban Cuichan |  |  |  |  |
| LUGAR: Reunión Virtual (Zoom) |  |  |  | FECHA: 05/06/2026 |
| HORA REAL DE INICIO: 21:00 |  | HORA DE FINALIZACIÓN: 21:38 |  |  |

| AGENDA DE LA CONVOCATORIA: |  |
| --- | --- |
| 1. | Se planea presentar el avance del proyecto |
| 2. | Se escuchará las correcciones que tenga el cliente sobre lo presentado |
| 3. | Se preguntará al cliente sobre nuevas funcionalidades que desee agregar al proyecto |

| NOMBRE PARTICIPANTES | CARGO |
| --- | --- |
| Ayala Eatan | Programador |
| Catota Johan | Programador |
| Caisaluiza Katherine | Tester |
| Cuichan Esteban | Scrum Master |

| DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Presentación del avance del proyecto realizado durante el Sprint 1 |  |  |  |
| 1.2 | Correcciones del proyecto al estado actual del proyecto, por parte del cliente |  |  |  |
| 1.3 | Obtención de los siguientes requisitos funcionales a realizar en el proyecto |  |  |  |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS: |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA |
| 2.1 | Corrección de la gestión de productos |  | Catota Johan | 08/06/2026 |
| 2.2 | Corrección de la gestión de clientes |  | Caisaluiza Katherine | 08/06/2026 |
| 2.3 | Creación de nuevos Sprint |  | Ayala Eatan | 10/06/2026 |
| TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA: Delegación de los nuevos requisitos funcionales |  |  |  |  |
| LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 18/06/2026 |  |  |  |  |
| ACTA ELABORADA POR: Ayala Eatan |  |  |  |  |
| ESTUDIANTE Ayala Eatan Fecha: 15/06/2026 |  | Ing. Jenny Ruiz Fecha: 15/06/2026 |  |  |

Tutora Académica

Líder del grupo de proyecto